**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. 11317010 David Chridtian Sitorus  2. 11317040 Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak  3. 11317055 Dayani Sihombing  4. 11317066 Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja  Praktik | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Perioda | : | Minggu ke 03 Tanggal 22 Juni 2020 s/d 26 Juni 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Memperbaiki Mockup 2. Database Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kab.Tapanuli Utara Berbasis Web 3. Template Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kab.Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Target *Deliverable* | : | 1. Memperbaiki Mockup 2. Database Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kab.Tapanuli Utara Berbasis Web 3. Template Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kab.Tapanuli Utara Berbasis Web |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 03

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** | **Pembagian Kerja** |
| 22 Juni 2020 | 08.00 – 10.00 | * Memperbaiki *mockup* pada bagian tampilan awal *user* * Mereview dokumen PiP dan ToR | * Mahasiswa memperbaiki *mockup* sesuai hasil *review* yang diberikan pembimbing * Mahasiswa sudah memperbaiki setiap *typo* yang ada pada dokumen | * Ruben Manurung * Feny B. Simanjuntak | * Ruben Manurung memperbaiki *mockup* bagian tampilan awal *user* * Feny B.Simanjutak mereview dokumen ToR * David C.Sitorus mereview dokumen PiP (Bab 1 dan Bab 2) * Dayani Sihombing mereview dokumen PiP (Bab 3 – bab 5) |
| 11.00 – 15.00 | - Mendiskusikan rancangan *database* | Mahasiswa KP sudah mendiskusikan rancangan *database* | Dayani Sihombing | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 15.00 – 17.00 | - Membuat desain *database* bersama kelompok via zoom | Mahasiswa KP sudah selesai membuat desain *database* | Feny B. Simanjuntak | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 23 Juni 2020 | 08.00 – 12.00 | Membuat proyek baru Laravel menggunakan *composer* | Mahasiswa KP berhasil membuat proyek baru Laravel menggunakan *composer* | David C. Sitorus | * David C.Sitorus membuat proyek dan mem­*push* ke Github * Ruben Manurung meng*clone* proyek dari Github * Dayani Sihombing meng*clone* proyek dari Github * Feny B. Simanjuntak meng*clone* proyek dari Github |
| 13.00 – 17.00 | Mencari *template* tampilan *admin* | Mahasiswa KP berhasil mendapatkan *template* tampilan *admin* | David C.Sitorus | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 24 Juni 2020 | 08.00 – 10.00 | Mereview Database yang sudah di desain via zoom | Mahasiswa selesai dalam mereview database yang sudah dibuat | Ruben Manurung | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 10.00 – 15.00 | Mengerjakan Dokumen Teknis | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan dokumen teknis | Dayani Sihombing | * David C. Sitorus mengerjakan Bab 1 (subbab 1.6) dan Bab 2 (subbab 2.1) * Feny B.Simanjuntak mengerjakan Bab 1 (subbab 1.1 – 1.2) * Dayani Sihombing mengerjakan Bab 2 (subbab 2.2 - 2.3) * Ruben Manurung mengerjakan Bab 1 (subbab 1.3 – 1.5) |
| 15.00 -17.00 | Memasukkan *template* tampilan *admin* kedalam proyek | Setiap anggota kelompok mencoba memasukkan *template* tampilan *admin* ke dalam proyek | David C.Sitorus | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing   Ruben Manurung |
| 25 Juni 2020 | 08.00 – 13.00 | Memasukkan *template* tampilan *admin* kedalam proyek | Mahasiswa KP berhasil memasukkan *template* tampilan *admin* ke dalam proyek | Ruben Manurung | * Ruben Manurung memasukkan template tampilan admin ke dalam proyek dan mem­*push* ke Github * David C.Sitorus meng*clone* proyek dari Github * Dayani Sihombing meng*clone* proyek dari Github * Feny B. Simanjuntak meng*clone* proyek dari Github |
| 13.00 – 15.00 | Mengumpulkan informasi secara detail terhadap aplikasi yang akan dibangun dan mendiskusikan desain *database* yang sudah dibuat dengan *supervisor* | Mahasiswa KP telah mendapatkan informasi detail terhadap aplikasi yang akan dibangun dan telah mendiskusikan desain *database* dengan *supervisor* | Ester Pasaribu (*supervisor*) | Yang mengikuti diskusi dengan *supervisor*:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 15.00 – 17.00 | Memperbaiki desain *database* sesuai hasil diskusi dengan *supervisor* bersama anggota kelompok via zoom | Mahasiswa KP telah memperbaiki desain *database* | Dayani Sihombing | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 26 Juni 2020 | 08.00 – 17.00 | Membuat *menu* dan menentukan *route* setiap *menu* pada tampilan *admin* | Mahasiswa KP masih dalam proses pembuatan *menu* dan menentukan *route* setiap *menu* pada tampilan *admin* | Ruben Manurung | Masing-masing anggota kelompok mencoba mengerjakannya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini kami menggunakan waktu yang ada untuk membuat *repository project* di github agar kami dapat membagi tugas masing – masing, mendapatkan informasi detail terhadap aplikasi yang akan dibangun, memperbaiki desain *mockup* sesuai arahan pembimbing dan *supervisior,* membahas *database* yang akan kami gunakan untuk membangun AplikasiSurvey Pelayanan Publik, mencari *template* yang akan digunakan dan memasukkan nya kedalam project dan menyusun dokumen teknis.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan yang kami hadapi adalah terjadinya *eror* saat melakukan *clone project* Laravel dari github

Cara menanggulanginya dengan melakukan *explore* mengenai *eror* yang terjadi dengan melihat *YouTube* dan *StackOverflow*

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Membuat database final yang akan digunakan, mengimplementasikan rancangan UI.

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 26-06-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dayani Sihombing Ester Pasaribu**