**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. 11317010 David Christian Sitorus  2. 11317040 Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak  3. 11317055 Dayani Sihombing  4. 11317066 Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja  Praktik | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Perioda | : | Minggu ke 08 Tanggal 27 Juli 2020 s/d 30 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey 2. Implementasi Fungsi Edit Pertanyaan 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |
| Target *Deliverable* | : | 1. Implementasi Fungsi Isi Kuesioner 2. Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 08

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** | **Pembagian Kerja** |
| 27 Juli 2020 | 08.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan mengerjakan dokumen SW | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey dan masih dalam penyusunan dokumen SW | David C.Sitorus (Implementasi) dan Dayani Sihombing (Dokumen SW) | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan dokumen SW bab 5 * Dayani Sihombing mengerjakan dokumen SW bab 5 * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 17.00 – 18.00 | Cek progress dengan pembimbing KP | Mahasiswa KP melanjutkan implementasi dan menambah fungsi edit pertanyaan dan memperbaiki database agar berelasi, memperbaiki dokumen SW dan dokumen SRS | Hernawati Samosir (Pembimbing KP) | Yang mengikuti diskusi dengan pembimbing KP:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing   Ruben Manurung |
| 28 Juli 2020 | 08.00-15.00 | Implementasi fungsi edit pertanyaan, membuat relasi *database*, memperbaiki dokumen SW, dan SRS | Mahasiswa KP berhasil dalam menyelesaiakn perbaikan sesuai hasil *cek progress* pada hari senin lalu | Ruben Manurung | * David C. Sitorus membuat relasi *database* * Feny B.Simanjuntak memperbaiki dokumen SRS * Dayani Sihombing memperbaiki dokumen SW * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi edit pertanyaan |
| 15.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan melanjutkan penyusunan dokumen SW dan Laporan Kerja Praktik | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey dan masih dalam penyusunan dokumen SW dan Laporan Kerja Praktik | Feny B. Simanjuntak | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan Laporan Kerja Praktik * Dayani Sihombing mengerjakan dokumen SW bab 5 * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 29 Juli 2020 | 08.00 -14.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan melanjutkan penyusunan dokumen SW dan dokumen SRS | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey dan masih dalam penyusunan dokumen SW dan dokumen SRS | David C.Sitorus | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan dokumen SRS * Dayani Sihombing mengerjakan dokumen SW bab 6   Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 14.00 – 15.00 | Cek progess dengan supervisor | Mahasiswa KP melanjutkan implementasi fungsi hasil ekspor dan mendapat semangat dari *supervicor* | Ester Pasaribu (*Supervisor*) | Yang mengikuti diskusi dengan *supervisor*:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing   Ruben Manurung |
| 15.15 – 17.30 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan melanjutkan penyusunan dokumen SW dan dokumen SRS | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey dan masih dalam penyusunan dokumen SW dan dokumen SRS | Dayani Sihombing | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan dokumen SRS * Dayani Sihombing mengerjakan dokumen SW bab 6 * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 30 Juli 2020 | 08.00 – 14.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan melanjutkan penyusunan Laporan Kerja Praktik dan dokumen SRS | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan Laporan Kerja Praktek dan Dokumen SRS | Ruben Manurung | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan dokumen SRS * Dayani Sihombing mengerjakan Laporan Kerja Praktik * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 14.00 – 16.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey dan melanjutkan penyusunan Laporan Kerja Praktik dan dokumen SW | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan Laporan Kerja Praktek dan Dokumen SW | Feny B.Simanjuntak | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan dokumen SW * Dayani Sihombing mengerjakan Laporan Kerja Praktik * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey |
| 16.00 – 17.30 | Melakukan evaluasi (via zoom) terhadap aplikasi untuk pengecekan celah atau bug dan keperluan dokumen SW untuk melakukan testing | Mahasiswa KP berhasil melakukan evaluasi namun fungsi ekspor hasil survey masih memunculkan *id* pada hasil ekspor | Ruben Manurung | Yang mengikuti evaluasi aplikasi via zoom:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini mahasiswa KP telah berhasil menyelesaikan penyusunan Dokumen Teknis, Laporan KP, berhasil dalam mengimplementasikan fungsi edit pertanyaan, berhasil membuat relasi *database* dan berhasil dalam mengevaluasi implementasi.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan yang dihadapi Mahasiswa KP adalah kesulitan dalam mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey.

Cara menanggulanginya dengan melakukan *explore* menggunakan *youtube* dan *google.*

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang):**

Mengikuti Wawancara dan melakukan perbaikan sesuai hasil wawancara.

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 30-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dayani Sihombing Ester Pasaribu**