**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. 11317010 David Christian Sitorus  2. 11317040 Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak  3. 11317055 Dayani Sihombing  4. 11317066 Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja  Praktik | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Perioda | : | Minggu ke 04 Tanggal 29 Juni 2020 s/d 03 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Template Member pada Proyek 2. Implementasi Rancangan UI 3. Mengerjakan Dokumen Teknis |
| Target *Deliverable* | : | 1. Template Member pada Proyek 2. Implementasi Rancangan UI 3. Mengerjakan Dokumen Teknis |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 04

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** | **Pembagian Kerja** |
| 29 Juni 2020 | 08.00 – 10.00 | Mencari *template* tampilan *member* | Mahasiswa KP berhasil mendapatkan *template* tampilan *member* | David C.Sitorus | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 10.00 – 12.00 | Memasukkan *template* tampilan *member* kedalam proyek | Mahasiswa KP berhasil memasukkan *template* tampilan *member* | Ruben Manurung | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 13.00 – 17.00 | Implementasi tampilan *admin* | Mahasiswa masih dalam penyelesaian untuk implementasi tampilan *admin* | David C.Sitorus | * David C. Sitorus implementasi menu hasil survey pada tampilan *admin* * Feny B.Simanjuntak implementasi daftar layanan pada menu instansi ditampilan *admin* * Dayani Sihombing implementasi daftar instansi pada menu instansi ditampilan *admin* * Ruben Manurung implementasi menu survey pada tampilan *admin* |
| 30 Juni 2020 | 08.00-12.00 | Implementasi tampilan *admin* | Mahasiswa sudah menyelesaikan implementasi tampilan *admin* | Ruben Manurung | * David C. Sitorus implementasi menu hasil survey pada tampilan *admin* * Feny B.Simanjuntak implementasi daftar layanan pada menu instansi ditampilan *admin* * Dayani Sihombing implementasi daftar instansi pada menu instansi ditampilan *admin* * Ruben Manurung implementasi menu survey pada tampilan *admin* |
| 13.00 – 15.00 | Mengerjakan Dokumen SW (SW *Technical Document*) | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan dokumen SW (SW *Technical Document*) | Dayani Sihombing | * David C. Sitorus mengerjakan bab 2 *current system* * Feny B.Simanjuntak mengerjakan bab 2 *target system* * Dayani Sihombing mengerjakan bab 2 *target system* * Ruben Manurung mengerjakan bab 2 *current system* |
| 15.00 – 17.00 | Implementasi tampilan *member* | Mahasiswa masih dalam penyelesaian untuk implementasi tampilan *member* | David C.Sitorus | * David C. Sitorus mengimplementasikan tampilan *member* * Feny B.Simanjuntak mengimplementasikan *form login* * Dayani Sihombing mengimplementasikan *form* register * Ruben Manurung mengimplementasikan tampilan *member* |
| 01 Juli 2020 | 08.00 -17.00 | Implementasi tampilan *member* | Mahasiswa sudah menyelesaikan implementasi tampilan *member* | Ruben Manurung | * David C. Sitorus mengimplementasikan tampilan *member* * Feny B.Simanjuntak mengimplementasikan *form login* * Dayani Sihombing mengimplementasikan *form* register * Ruben Manurung mengimplementasikan tampilan *member* |
| 02 Juli 2020 | 08.00 – 10.00 | Mereview tampilan *admin* dan *member* yang sudah diimplementasikan | Mahasiswa KP perlu memperbaiki tampilan *member* untuk lebih menarik lagi | Feny B. Simanjuntak | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 10.00 – 15.00 | Memperbaiki tampilan *member* dan mengerjakan Dokumen SW (SW *Technical Document*) | Mahasiswa KP berhasil memperbaiki tampilan *member* dan masih dalam Menyusun Dokumen SW (SW *Technical Document*) | David C.Sitorus dan Dayani Sihombing | * David C. Sitorus mengimplementasikan tampilan *member* * Feny B.Simanjuntak mengerjakan bab 2 *target system* * Dayani Sihombing mengerjakan bab 2 *target system* * Ruben Manurung mengimplementasikan tampilan *member* |
| 15.00 – 17.00 | Mengerjakan Dokumen SRS | Mahasiswa KP masih dalam penyusunan dokumen SRS | Feny B. Simanjuntak | * David C. Sitorus mengerjakan bab 1 * Feny B.Simanjuntak mengerjakan bab 2 * Dayani Sihombing mengerjakan bab 2 * Ruben Manurung mengerjakan bab 1 |
| 03 Juli 2017 | 08.00 – 12.00 | Review *current system* dan *target system* | Mahasiswa KP selesai dalam mereview *current system* dan *target system* | Ruben Manurung | * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 13.00 -14.00 | Diskusi dengan *supervisor* mengenai *progress* | Mahasiswa KP mendapat *feedback* dari hasil diskusi dengan *supervisor* | Ester Pasaribu (*Supervisor)* | Yang mengikuti diskusi dengan *supervisor*:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 14.00 – 17.00 | Memperbaiki tampilan *member* dan mengerjakan dokumen SW (SW *Technical Document*) | Mahasiswa KP berhasil memperbaiki tampilan *member* dan mengerjakan dokumen SW (SW *Technical Document*) | Ruben Manurung dan Feny B. Simanjuntak | * David C. Sitorus mengimplementasikan tampilan *member* * Feny B.Simanjuntak mengerjakan bab 3 * Dayani Sihombing mengerjakan bab 3 * Ruben Manurung mengimplementasikan tampilan *member* |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini mahasiswa KP menggunakan waktu yang ada untuk memasukkan template tampilan *member* ke dalam proyek*,* mengimplementasikan rancangan UI dan mengerjakan dokumen teknis yang digunakan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan yang dihadapi Mahasiswa KP adalah kesulitan dalam menyesuaikan tampilan dengan Mockup yang sudah dibuat sebelumnya.

Cara menanggulanginya dengan melakukan *explore* menggunakan *youtube* dan *google.*

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Mengimplementasikan fungsi CRUD dan pengerjaan dokumen teknis.

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 03-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak Ester Pasaribu**