**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. 11317010 David Chridtian Sitorus  2. 11317040 Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak  3. 11317055 Dayani Sihombing  4. 11317066 Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja  Praktik | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Perioda | : | Minggu ke 06 Tanggal 13 Juli 2020 s/d 17 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Implementasi CRUD Survey 2. Implementasi Fungsi Isi Kuesioner 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |
| Target *Deliverable* | : | 1. Implementasi CRUD Survey 2. Implementasi Fungsi Isi Kuesioner 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 06

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** | **Pembagian Kerja** |
| 13 Juli 2020 | 08.00 – 17.00 | Implementasi CRUD Survey | Mahasiswa KP masih mencoba dalam mengimplementasikannya | Ruben Manurung | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 14 Juli 2020 | 08.00-17.00 | Implementasi CRUD Survey dan mengerjakan Dokumen SW | Mahasiswa KP berhasil mengimplementasikannya dan masih dalam proses penyusunan Dokumen SW | Ruben Manurung (implementasi) dan Dayani Sihombing (Dokumen SW) | * David C. Sitorus implementasi CRUD Survey * Feny B.Simanjuntak mengerjakan Bab 5 Dokumen SW * Dayani Sihombing mengerjakan Bab 6 Dokumen SW * Ruben Manurung implementasi CRUD Survey |
| 15 Juli 2020 | 08.00 -17.00 | Implementasi Fungsi Isi Kuesioner dan mengerjakan Laporan Kegiatan Kerja Praktik | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi isi kuesioner dan masih dalam proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik | David C.Sitorus (implementasi) dan Feny B.Simanjuntak (Laporan Kegiatan Kerja Praktik) | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Feny B.Simanjuntak mengerjakan laporan kegiatan kerja praktek * Dayani Sihombing mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi isi kuesioner |
| 16 Juli 2020 | 08.00 – 10.00 | Mendiskusikan implementasi dan dokumen SW bersama kelompok | Mahasiswa KP selesai dalam mendiskusikan implementasi dan dokumen SW | Ruben Manurung | Yang mengikuti diskusi:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 10.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Isi Kuesioner dan mengerjakan Laporan Kegiatan Kerja Praktek | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi isi kuesioner dan masih dalam proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik | David C.Sitorus (implementasi) dan Feny B.Simanjuntak (Laporan Kegiatan Kerja Praktek) | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Feny B.Simanjuntak mengerjakan laporan kegiatan kerja praktek * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi isi kuesioner |
| 17 Juli 2017 | 08.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Isi Kuesioner dan mengerjakan Laporan Kegiatan Kerja Praktek | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi isi kuesioner dan masih dalam proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik | David C.Sitorus (implementasi) dan Feny B.Simanjuntak (Laporan Kegiatan Kerja Praktek) | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Feny B.Simanjuntak mengerjakan laporan kegiatan kerja praktek * Dayani Sihombing mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi isi kuesioner |
| 15.00 – 16.00 | Cek *progess* dengan *supervisor* | Mahasiswa KP mendapat respon baik terhadap penilaian *progress* yang diberikan *supervisor* | Ester Pasaribu (*Supervisor*) | Yang mengikuti diskusi dengan *supervisor*:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing   Ruben Manurung |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini mahasiswa KP menggunakan waktu yang ada untuk mengimplementasikan CRUD Survey dan mengerjakan dokumen teknis serta laporan kegiatan kerja praktik.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan yang dihadapi Mahasiswa KP adalah masih kesulitan dalam mengimplementasikan fungsi isi Kuesioner.

Cara menanggulanginya dengan melakukan *explore* menggunakan *youtube* dan *google.*

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Mengimplementasikan fungsi Ekspor Hasil Survey, melanjutkan implementasi isi kuesioner dan mengerjakan dokumen teknis serta laporan kegiatan kerja praktik

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 17-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ruben Manurung Ester Pasaribu**