**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. 11317010 David Christian Sitorus  2. 11317040 Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak  3. 11317055 Dayani Sihombing  4. 11317066 Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja  Praktik | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Perioda | : | Minggu ke 07 Tanggal 20 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Implementasi Fungsi Isi Kuesioner 2. Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |
| Target *Deliverable* | : | 1. Implementasi Fungsi Isi Kuesioner 2. Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey 3. Mengerjakan Dokumen Teknis 4. Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktik |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** | **Pembagian Kerja** |
| 20 Juli 2020 | 08.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Isi Kuesioner dan mengerjakan Laporan Kegiatan Kerja Praktek | Mahasiswa KP selesai dalam mengimplementasikan fungsi isi kuesioner dan masih dalam proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik | David C.Sitorus (implementasi) dan Feny B.Simanjuntak (Laporan Kegiatan Kerja Praktek) | * David C. Sitorus mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Feny B.Simanjuntak mengerjakan laporan kegiatan kerja praktek * Dayani Sihombing mengimplementasikan fungsi isi kuesioner * Ruben Manurung mengimplementasikan fungsi isi kuesioner |
| 21 Juli 2020 | 08.00-12.00 | Mengerjakan Dokumen SW | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan Dokumen SW | Dayani Sihombing | * Feny B.Simanjuntak mengerjakan *use case scenario* * Dayani Sihombing memperbaiki *sequence diagram* * Ruben Manurung memperbaiki *sequence diagram* |
| 13.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey | Ruben Manurung | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 22 Juli 2020 | 08.00 -17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey | Feny B.Simanjuntak | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing |
| 23 Juli 2020 | 08.00 – 12.00 | Mengerjakan Laporan Kerja Praktek dan Dokumen SW | Mahasiswa KP masih dalam proses penyusunan Laporan Kerja Praktek dan Dokumen SW | Ruben Manurung (Laporan Kegiatan Kerja Praktek) dan Dayani Sihombing (Dokumen SW) | * David C. Sitorus mengerjakan dokumen SW * Dayani Sihombing mengerjakan dokumen SW * Ruben Manurung mengerjakan laporan kegiatan kerja praktek |
| 13.00 – 17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey | Ruben Manurung | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
| 24 Juli 2017 | 09.00 – 10.00 | Cek *progess* dengan *supervisor* | Mahasiswa KP mendapat respon baik terhadap penilaian *progress* yang diberikan *supervisor* dan mendapat masukan | Ester Pasaribu (*Supervisor*) | Masing-masing anggota kelompok mencobanya   * David C. Sitorus * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |
|  | 10.30 – 17.00 | Implementasi Fungsi Ekspor Hasil Survey | Mahasiswa KP masih tahap pengimplementasian fungsi Ekspor Hasil Survey | Ruben Manurung | Yang mengikuti diskusi dengan *supervisor*:   * David C. Sitorus * Feny B.Simanjuntak * Dayani Sihombing * Ruben Manurung |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini mahasiswa KP menggunakan waktu yang ada untuk mengimplementasikan fungsi isi kuesioner dan mengerjakan dokumen teknis serta laporan kegiatan kerja praktik.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan yang dihadapi Mahasiswa KP adalah masih kesulitan dalam mengimplementasikan fungsi ekspor hasil survey.

Cara menanggulanginya dengan melakukan *explore* menggunakan *youtube* dan *google.*

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang):**

Mengimplementasikan fungsi Ekspor Hasil Survey, evaluasi keseluruhan implementasi dan mengerjakan dokumen teknis serta laporan kerja praktik.

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 24-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dayani Sihombing Ester Pasaribu**