|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219A |
| Anggota | : | 1. (11317010) David Christian Sitorus 2. (11317040) Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak 3. (11317055) Dayani Sihombing 4. (11317066) Ruben Manurung |
| Judul/Topik Kerja Praktek | : | Aplikasi Survey Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara Berbasis Web |
| Tujuan rapat | : | Membahas tampilan yang sudah diimplementasikan dan Dokumen SW |
| Tgl. dan Jam Rapat | : | 09 Juli 2020, Pukul 11.00 - 12.00 P.M. |
| Dihadiri Oleh | : | 1. Ester Pasaribu (Supervisor) 2. Indra Lumbangaol 3. David Christian Sitorus 4. Feny Bertarida Melpa Sari Simanjuntak 5. Dayani Sihombing 6. Ruben Manurung |

## Agenda :

* Pokok Bahasan

1. Membahas tampilan yang sudah diimplementasikan
2. Dokumen SW Bab 2 dan Bab 3

* Uraian Pokok Bahasan

1. Kesesuain rancangan UI dengan implementasi
2. Memastikan keseluruhan fungsi yang diinginkan sudah tercantum pada dokumen dan sesuai dengan keinginan client

**Rangkuman**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Issues* | Status | Keterangan |
| Mendiskusikan hasil implementasi UI | *Done* | Tampilan sudah sesuai dan melanjutkan pengimplementasian fungsi |
| Memastikan keseluruhan fungsi yang diinginkan sudah tercantum pada dokumen dan sesuai dengan keinginan client | *Done* | Keseluruhan fungsi sudah tercantum pada dokumen dan melanjutkan pengerjaan dokumen |

Tarutung, 09 Juli 2020

**Dilaporkan oleh Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ruben Manurung Ester Pasaribu**