**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219B |
| Anggota | : | 1. 11317003 William Suarez Lumbantobing  2. 11317025 Sylvia Kornelina Sihombing  3. 11317048 Ayu Novita Ningsi Lumbantobing  4. 11317064 Risdo Marisi Tesalonika Hutasoit |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Pembangunan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 6, Tanggal 13 Juli 2020 s/d 17 Juli 2020 |
| Tahapan Pekerjaan | : | Melanjutkan implementasi UI |
| Target *Deliverable* | : | Melanjutkan implementasi User Interface dan mengerjakan dokumen Laporan Kerja Praktik. |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 6

| **Tanggal** | **Periode Jam Kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **Dilakukan oleh** | **PIC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Juli 2020 | 08.00-08.30 | Pembersihan ruangan Kantor Dinas KOMINFO | Ruangan kantor Dinas KOMINFO bersih dan nyaman | Ayu, Sylvia, dan Risdo | Mahasiswa Kerja Praktek |
| 09.00 – 12.30 | Melanjutkan implementasi UI UMKM | Masiswa melakukan 80% implementasi UI. | 1. Risdo mengimplementasikan halaman akun setiap *role* (20%). 2. William mengimplementasikan halaman produk (20%). 3. Sylvia mengimplementasikan halaman berita (20%).   Ayu mengimplementasikan halaman kegiatan (20%). |  |
| 14.00 –18.00 | Melanjutkan implementasi UI UMKM | Masiswa melakukan implementasi UI hingga selesai. | 1. Risdo mengimplementasikan halaman akun setiap *role* (25%). 2. William mengimplementasikan halaman produk (25%). 3. Sylvia mengimplementasikan halaman berita (25%). 4. Ayu mengimplementasikan halaman kegiatan (25%). |  |
| 14 Juli 2020 | 08.00-08.30 | Pembersihan ruangan Kantor Dinas KOMINFO | Ruangan kantor Dinas KOMINFO bersih dan nyaman | Ayu, Sylvia, dan Risdo | Mahasiswa Kerja Praktek |
| 09.00 – 12.30 | Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktek | Mahasiswa memperbaiki dan menyelesaikan 55% dokumen SW | 1. William mengerjakan Bab 1 dan Bab 2 (15%) 2. Sylvia mengerjakan Bab 2 dan Bab 3(15%) 3. Ayu mengerjakan Bab 4 dan Bab 5 (15%)   Risdo Hutasoit mengerjakan Bab 5 dan Bab 6(10%) | Mahasiswa Kerja Praktek |
| 14.00 –18.00 | Mengerjakan Implementasi | Masiswa melakukan 10% implementasi sistem. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Indra Lumban Gaol |
| 15 Juli 2020 | 08.00-08.30 | Pembersihan ruangan Kantor Dinas KOMINFO | Ruangan kantor Dinas KOMINFO bersih dan nyaman | Ayu, Sylvia, dan Risdo | Mahasiswa Kerja Praktek |
| 09.00 – 12.30 | Mengerjakan Dokumen Laporan Kerja Praktek | Mahasiswa memperbaiki dan menyelesaikan 75 % dokumen SW | 1. William mengerjakan Bab 1 dan Bab 2 (20%) 2. Sylvia mengerjakan Bab 2 dan Bab 3(20%) 3. Ayu mengerjakan Bab 4 dan Bab 5 (20%)   Risdo Hutasoit mengerjakan Bab 5 dan Bab 6(15%) | Indra Lumban Gaol |
| 14.00 –18.00 | Mengerjakan Implementasi | Masiswa melakukan 20% implementasi sistem. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Risdo Hutasoit |
| 16 Juli 2020 | 08.00-08.30 | Pembersihan ruangan Kantor Dinas KOMINFO | Ruangan kantor Dinas KOMINFO bersih dan nyaman | Ayu, Sylvia, dan Risdo | Mahasiswa Kerja Praktik |
| 09.00 – 12.30 | Mengerjakan Implementasi | Masiswa melakukan 25% implementasi sistem. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Indra Lumban Gaol |
| 14.00 –18.00 | Mengerjakan Implementasi | Masiswa melakukan 25% implementasi sistem. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Indra Lumban Gaol |
| 17 Juli 2020 | 14.00-17.00 | Pembersihan ruangan Kantor Dinas KOMINFO | Ruangan kantor Dinas KOMINFO bersih dan nyaman | Ayu, Sylvia, dan Risdo | Mahasiswa Kerja Praktik |
| 09.00 – 12.30 | Mengerjakan Implementasi | Masiswa melakukan 30% implementasi sistem. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Indra Lumban Gaol |
| 14.00 –17.00 | Diskusi Implementasi | Masiswa melakukan diskusi mengenai implementasi yang dilakukan. | Ayu, Sylvia, Risdo, dan William | Indra Lumban Gaol |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Mahasiswa yang melakukan kerja praktek secara langsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara menyelesaikan target dengan baik pad minggu ke 6.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

-

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Melanjutkan implementasi produk

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 17 Juli 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Risdo Marisi Tesalonika Hutasoit Indra Lumbangaol, S.Kom**