|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara |
| Kode Kelompok | : | 20-219B |
| Anggota | : | 1. (11317003) William Suarez Lumbantobing 2. (11317025) Sylvia Kornelina Sihombing 3. (11317048) Ayu Novita Ningsi Lumbantobing 4. (11317064) Risdo Marisi Tesalonika Hutasoit |
| Judul/Topik Kerja Praktek | : | Pembangunan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tapanuli Utara |
| Tujuan rapat | : | Diskusi terkait kelanjutan pengerjaan proyek yakni perancangan mockup |
| Tgl. dan Jam Rapat | : | 15 Juni 2020, 16.00 – 17.00 P.M. |
| Dihadiri Oleh | : | 1. William Suarez Lumbantobing 2. Sylvia Kornelina Sihombing 3. Ayu Novita Ningsi Lumbantobing 4. Risdo Marisi Tesalonika Hutasoit 5. Indra Lumban Gaol, S.Kom *(Supervisor)* |

## Agenda :

* Pokok Bahasan

1. Konfirmasi dan pengecekan rancangan desain *(mockup)* Sistem Informasi UMKM kepada *supervisor*
2. Pembahasan penggunaan teknologi yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara.

* Uraian Pokok Bahasan

1. Pengecekan rancangan desain *(mockup)* Sistem Informasi UMKM kepada *supervisor* yakni perbaikan yang telah dilakukan dari saran *supervisor*
2. Teknologi yakni bahasa pemograman yang akan digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara.

**Rangkuman**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Issues | Status | Keterangan |
| Pengecekan rancangan desain *(mockup)* Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara yakni desain halaman beranda, berita, dan kegiatan. | *Done* | Mahasiswa dapat masukan dan dapat melanjutkan pengerjaan berikutnya untuk pembangunan Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara |
| Penentuan teknologi yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara | *Done* | Supervisor dan Mahasiswa sepakat menggunakan bahasa pemrograman *node.js* untuk *backend* dan *html* untuk *frontend* proyek yang akan dikerjakan untuk pembangunan Sistem Informasi UMKM Tapanuli Utara |

Tarutung, 15 Juni 2020

**Dilaporkan oleh Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ayu Novita Ningsi Lumbantobing Indra Lumban Gaol, S.Kom**