**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Sistem Informasi Internal Perizinan |
| Perioda | : | Minggu ke 4, Tanggal 29 Juni 2020 s/d 03 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Merancang Database |
| Target *Deliverable* | : | Merancang Database |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 29 Juni 2020 | 10.00-16.00 | Mendiskusikan rancangan database | Rancangan database | Lorennia Hasugian |
| 30 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Merancang Database | Rancangan database | Sweta Hutauruk |
| 01 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat Database | Database | Sweta Hutauruk |
| 02 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat akun untuk setiap bidang | Akun | Lorennia Hasugian |
| 03 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat role untuk setiap bidang | Role untuk setiap akun | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Mahasiswa kerja praktek telah membuat database dan akun serta role dari setiap akun yang dibuat.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

-

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Menyelesaikan fungsi di bidang Pengendalian

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 04-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**