**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 1, Tanggal 08 Juni 2020 s/d 12 Juni 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : |  |
| Target *Deliverable* | : | Sistem yang hendak dibangun sudah diberikan oleh pihak instansi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 08 Juni 2020 | 10.00-14.00 | Melakukan *review* sistem e-perizinan | *Review* sistem e-perizinan dirangkum dalam Ms.word dan diberikan kepada kepala bidang Perizinan di instansi | Lorennia Hasugian |
| 09 Juni 2020 | 10.00-12.15  14.00-15.00 | * Diskusi singkat sistem yang akan dibangun * Membuat dokumen berupa rumusan masalah mengenai sistem yang akan dibangun | * Sistem yang dibangun sudah disimpulkan * Rumusan masalah sistem yang akan dibangun sudah diberikan kepada user | Sweta Hutauruk |
| 10 Juni 2020 | 16.20-16.30 | Diskusi sistem e-perizinan yang sedang bermasalah | Mengkomunikasikan dengan pihak *programmer* sistem e-perizinana | Sweta Hutauruk |
| 11 Juni 2020 | 14.00-14.30 | Membuat *power point* mengenai proyek yang akan dibangun untuk dipresentasikan | Menampilkan *power point* sistem yang akan dibangun kepada *user* | Lorennia Hasugian |
| 12 Juni 2020 | 10.55-11.15 | * Melakukan perbaikan *power point* agar lebih lengkap * Merancang *design mockup* sistem yaang akan dibangun | * Perbaikan *power point* * *Design mockup* pada tahap pengerjaan | Lorennia Hasugian |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, kelompok melakukan review sistem yang sudah ada di instansi, review sistem tersebut berguna sebagai masukan dalam pengembangan sistem yang ada pada instansi.

Mahasiswa juga sudah melakukan diskusi dengan pihak instansi mengenai sistem yang akan dibangun.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 12 Juni 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 2, Tanggal 15 Juni 2020 s/d 19 Juni 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : |  |
| Target *Deliverable* | : | Design Mockup |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 15 Juni 2020 | 08:00-16:15 | Merancang *design mockup* sistem yaang akan dibangun | *Design mockup* pada tahap pengerjaan | Sweta Hutauruk |
| 16 Juni 2020 | 08:00-16:15 | Diskusi singkat sistem yang akan dibangun | Sistem yang dibangun sudah disimpulkan | Lorennia Hasugian |
| 17 Juni 2020 | 08:00-16:15 | Diskusi sistem e-perizinan yang sedang bermasalah | Mengkomunikasikan dengan pihak *programmer* sistem e-perizinana | Lorennia Hasugian |
| 18 Juni 2020 | 08:00-16:15 | Diskusi sistem e-perizinan yang sedang bermasalah | Mengkomunikasikan dengan pihak *programmer* sistem e-perizinan | Lorennia Hasugian |
| 19 Juni 2020 | 08:00-16:15 | Implementasi tampilan menu | Tampilan Menu | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pencapaian hasil pada minggu ini sudah tercapai dikarenakan proyek dari pihak instansi sudah didiskusikan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :** -

Tarutung, 19 Juni 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 3, Tanggal 22 Juni 2020 s/d 26 Juni 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan implementasi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 22 Juni 2020 – 26 Juni 2020 | 10.00-16.00 | Implementasi sistem | Melakukan implementasi sistem | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, mahasiswa melakukan tahap implementasi pembangunan sistem. Tahap implementasi ini dilakukan oleh mahasiswa guna melanjutkan fungsi-fungsi yang belum dapat diselesaikan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Melanjutkan tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 26-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 4, Tanggal 29 Juni 2020 s/d 03 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan implementasi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 29 Juni 2020 – 03 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Implementasi sistem | Melakukan implementasi sistem | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, mahasiswa melakukan tahap implementasi pembangunan sistem. Tahap implementasi ini dilakukan oleh mahasiswa guna melanjutkan fungsi-fungsi yang belum dapat diselesaikan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Penggunaan RBAC

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Melanjutkan tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 04-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 5, Tanggal 06 Juli 2020 s/d 10 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan implementasi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 06 Juli 2020 – 10 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Implementasi sistem | Melakukan implementasi sistem | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, mahasiswa melakukan tahap implementasi pembangunan sistem. Tahap implementasi ini dilakukan oleh mahasiswa guna melanjutkan fungsi-fungsi yang belum dapat diselesaikan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Melanjutkan tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 11-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 6, Tanggal 13 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi sistem |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan fungsi di bidang sekretariat |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 13 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat CRUD untuk bidang sekretariat | CRUD untuk bidang sekretariat | Lorennia |
| 14 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat fungsi *upload* | Fungsi *upload* | Lorennia |
| 15 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat fungsi *multiple upload* | Fungsi *multiple upload* | Sweta |
| 16 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Membuat fungsi pdf *reader* | Fungsi *pdf reader* | Sweta |
| 17 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Memperbaiki tampilan | Tampilan | Sweta |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Mahasiswa kerja praktek telah menyelesaikan fungsi untuk sekretariat

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

-

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Membuat fungsi untuk bidang perizinan

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 18-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 7, Tanggal 20 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan implementasi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 20 Juli 2020 – 24 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Implementasi sistem | Melakukan implementasi sistem | Sweta Hutauruk |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, mahasiswa melakukan tahap implementasi pembangunan sistem. Tahap implementasi ini dilakukan oleh mahasiswa guna melanjutkan fungsi-fungsi yang belum dapat diselesaikan.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Melanjutkan tahap implementasi sistem informasi Internal Perizinan Tapanuli Utara

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 25-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**

**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Kode Kelompok | : | 20-220A |
| Anggota | : | 1. 11317008 Sweta M Hutauruk 2. 11317059 Lorennia Hasugian |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Internal Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara |
| Perioda | : | Minggu ke 8, Tanggal 27 Juli 2020 s/d 30 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Implementasi |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan implementasi |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 27 Juli 2020 – 28 Juli 2020 | 10.00-16.00 | Implementasi sistem | Melakukan implementasi sistem | Sweta Hutauruk |
| 29 Juli 2020 | 13.00 -12.00 | Presentasi sistem | Melakukan presentasi sistem kepada pihak instansi | Lorennia Hasugian |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Pada minggu ini, kelompok sudah masuk pada penyelesaian tahap implementasi pembangunan sistem.

Kelompok sudah melakukan presentasi hasil pembangunan sistem, presentasi dilakukan guna menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi yang ada pada sistem

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Tidak ada

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

Menyelesaikan laporan Kerja Praktik

**Catatan Lain :**

-

Tarutung, 31-07-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**



**Sweta M Hutauruk Susi Hutauruk**