**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Instansi | : | Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pintu Satu Kabupaten Toba |
| Kode Kelompok | : | 20-223A |
| Anggota | : | 1. 11317004/Ronatiur Febriani Lumban Gaol 2. 11317013/Cicasmi Hasibuan 3. 11317039/Hagai Sitanggang 4. 11317044/Jhosua Sinambela |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Re-Engineer Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Toba |
| Perioda | : | Minggu ke 5, Tanggal 06 Juli 2020 s/d 10 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Mengerjakan database dan menganalisi kembali system yang dirancang. |
| Target *Deliverable* | : | Mampu menyelesaikan database |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke: 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 06 juli 2020 | 10.00-17.00 | Membuat database | Mahasiswa belum berhasil merancang database untuk sistem | Ariestoni Silalahi |
| 07 juli 2020 | 08.00-17.00 | Membuat database | Mahasiswa berhasil merancang database. | Ariestoni Silalahi |
| 8 juli 2020 | 08.00-17.00 | Mahasiswa mengerjakan dokumen TA dan analisis sistem tersebut | Mahasiswa berhasil mengerjakan dokumen TA dan menganalisis sistem | Cicasmi, Ronatiur, Ariestoni Silalahi |
| 09 juli 2020 | 08.00-17.00 | Menonton tutorial untuk menggunakan framework yii2 | Mahasiswa mulai mengerti cara memindahkan fungsi-fungsi yang ada ke bentuk advanced | Hagai, Jhosua, Cicasmi, Ronatiur |
| 10 Juli 2020 | 08.00-17.00 | Review Database | Masih ada beberapa table pada Database yang harus diperbaharui. | Ariestoni Silalahi |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

* Mahasiswa kerja praktek dapat memahami sistem yang akan dibangun selama kerja praktek di Kantor Dinas Perizinan Kab. Toba
* Mahasiswa dapat menyelesaikan database

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

* Waktu pengerjaannya yang dilakukan dirumah sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dan kerjasama team yang baik adalah dengan melakukan komunikasi dan kerja sama team yang baik
* Jaringan di tempat pengerjaan/ rumah tidak stabil membuat kesulitan untuk melakukan eksplorasi sistem informasi sehingga harus pergi mencari tempat yang lancar jaringannya

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

* Melakukan pengerjaan pada sistem informasi perizinan yang akan dikembangkan menggunakan framework yii2*.*
* Menyelesaikan database

Balige, 10 Juli 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ronatiur Febriani Lumban Gaol Ariestoni Silalahi**