**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Instansi | : | Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pintu Satu Kabupaten Toba |
| Kode Kelompok | : | 20-223A |
| Anggota | : | 1. 11317004/Ronatiur Febriani Lumban Gaol 2. 11317013/Cicasmi Hasibuan 3. 11317039/Hagai Sitanggang 4. 11317044/Jhosua Sinambela |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Re-Engineer Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Toba |
| Perioda | : | Minggu ke 6, Tanggal 13 Juli 2020 s/d 17 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Memahami cara memindahkan yang basic kedalam advanced |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan proses pemindaian dari yang basic ke advanced |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke: 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 13 juli 2020 | 10.00-17.00 | Menonton tutorial menggunakan yii2 | Mahasiswa masih memerlukan waktu lebih banyak untuk melihat tutorial menggunakan yii2 | Cicasmi, Hagai, Ronatiur, Jhosua |
| 14 juli 2020 | 08.00-17.00 | Menonton tutorial | Sudah mulai mendapatkan hasil | Cicasmi, Hagai, Ronatiur, Jhosua hi |
| 15 juli 2020 | 08.00-17.00 | Mendiskusikan terkait pemindaian yii2 basic ke bentuk advanced | Sudah mendapatkan hasil tetapi Mahasiswa masih perlu diskusi kembali. | Cicasmi, Hagai, Ronatiur, Jhosua,Ariestoni Silalahi |
| 16 juli 2020 | 08.00-17.00 | - Mendowngrade phpmyadmin menjadi satu versi | Mahasiswa berhasil mendowngrade | Cicasmi, Hagai, Ronatiur, Jhosua |
| 17 Juli 2020 | 08.00-17.00 | Mendiskusikan terkait error yang terjadi ketika memindai yii2 basic kedalam bentuk advanced | Php myadmin diupgrade dan diserentakan versinya dimasing-masing laptop | Cicasmi, Hagai, Ronatiur, Jhosua,Ariestoni Silalahi |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

* Mahasiswa kerja praktek dapat memahami sistem yang akan dibangun selama kerja praktek di Kantor Dinas Perizinan Kab. Toba.
* Belum memahami cara memindai basic yii2 kedalam bentuk advanced.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

* Waktu pengerjaannya yang dilakukan dirumah sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dan kerjasama team yang baik adalah dengan melakukan komunikasi dan kerja sama team yang baik
* Jaringan di tempat pengerjaan/ rumah tidak stabil membuat kesulitan untuk melakukan eksplorasi sistem informasi sehingga harus pergi mencari tempat yang lancar jaringannya
* Phpmyadmin yang dimiliki masing-masing laptop beda versi, sehingga terjadi error

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

* Merancang system yang akan digunakan
* Menyelesaikan pemindaian fungsi-fungsi utama.

Balige, 17 Juli 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ronatiur Febriani Lumban Gaol Ariestoni Silalahi**