**Laporan Kegiatan Kerja Praktik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Instansi | : | Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pintu Satu Kabupaten Toba |
| Kode Kelompok | : | 20-223A |
| Anggota | : | 1. 11317004/Ronatiur Febriani Lumban Gaol 2. 11317013/Cicasmi Hasibuan 3. 11317039/Hagai Sitanggang 4. 11317044/Jhosua Sinambela |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Re-Engineer Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Toba |
| Perioda | : | Minggu ke 7, Tanggal 20 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | Memahami cara memindahkan yang basic kedalam advanced |
| Target *Deliverable* | : | Menyelesaikan proses pemindaian dari yang basic ke advanced |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke: 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 20 juli 2020 | 10.00-17.00 | Memindahkan fungsi pengaduan | Mahasiswa berhasil mengerjakannya | CIcasmi, Ronatiur, Hagai,Josua, Ariestoni Silalahi |
| 21 juli 2020 | 08.00-17.00 | Memindahkan fungsi regulasi | Mahasiswa berhasil mengerjakannya | CIcasmi, Ronatiur, Hagai,Josua,,Ariestoni Silalahi |
| 22 juli 2020 | 08.00-17.00 | Memindahkan fungsi syarat | Mahasiswa berhasil mengerjakannya | CIcasmi, Ronatiur, Hagai,Josua, , Ariestoni Silalahi |
| 23 juli 2020 | 08.00-17.00 | Mendiskusikan dengan supervisor terkait UI yang diharapkan | UI yang diinginkan telah didapat | CIcasmi, Ronatiur, Hagai,Josua, , Ariestoni Silalahi |
| 24 Juli 2020 | 08.00-17.00 | Review pengerjaan minggu ini | UI yang dirancang masih perlu diperbaiki lagi | Ariestoni Silalahi |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

* Mahasiswa mampu menyelesaikan pemindaian fungsi-fungsi utama
* UI yang diharapkan masih perlu diperbaiki, dibagian menu home.

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

* Waktu pengerjaannya yang dilakukan dirumah sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dan kerjasama team yang baik adalah dengan melakukan komunikasi dan kerja sama team yang baik
* Jaringan di tempat pengerjaan/ rumah tidak stabil membuat kesulitan untuk melakukan eksplorasi sistem informasi sehingga harus pergi mencari tempat yang lancar jaringannya
* Phpmyadmin yang dimiliki masing-masing laptop beda versi, sehingga terjadi error

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

* Menyelesaikan system yang diharapkan supervisor dengan memasukkan fungsi-fungsi tersebut kedalam UI yang telah dirancang

Balige, 24 Juli 2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ronatiur Febriani Lumban Gaol Ariestoni Silalahi**