|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Del |
| Kode Kelompok | : | 20-227B |
| Anggota | : | 1. Chorintians Lucky Panjaitan (11317041) 2. Dwi Putri Anatasya Sibarani (11317057) |
| Judul/Topik Kerja Praktek | : | Pengembangan Campus Information System (CIS) - Dashboard Service |
| Tujuan rapat | : | Pemantauan progress kerja |
| Tgl. dan Jam Rapat | : | 21 Juli 2020, 09.00-11.45 WIB |
| Dihadiri Oleh | : | 1. Kirbi Simbolon (Staff SDI)  2. Chorintians Lucky Panjaitan (11317041)  3. Dwi Putri Anatasya Sibarani (11317057) |

## Agenda :

1. Cek Progress :

Pemantauan kerja dan pelaporan keluhan tim selama proses pembangunan.

* Uraian Pokok Bahasan

1. Melakukan review terhadap system yang dibangun.
2. Mendiskusikan mengenai relasi antara projek A dan projek B dengan menggunakan web service.
3. Menyampaikan hasil pencapaian pada minggu ke-7 dan menyampaikan kendala yang didapat selama pengerjaan.
4. Pemberian masukan, saran dan pemecahan masalah untuk setiap kelompok yang melakukan presentasi progress.

**Rangkuman**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Issues* | Status | Keterangan |
| Pembuatan relasi antara project A dan project B menggunakan API | *In Progress* | Terdapat kendala pada saat pengambilan data untuk ditampilkan |
| Membuat Chart dalam 1 page | *In Progress* | Dalam page *dashboard*  ada banyak chart |

Sitoluama, 21 Juli 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dilaporkan oleh** |  | **Menyetujui,** |
| **E:\Folder Kuliah\Semester VI\1133291 KP\KP_D3TI\Topik - Dashboard Service\KP-20-227B\ttd chorin.jpeg** |  |  |
| **Chorintians Lucky Panjaitan** |  | **Kirbi Simbolon** |

**­­­­­­**